1. Проверка эффективности и целевого  использования  средств, выделенных на проведение мероприятий по сбору, вывозу и утилизации отработанных автомобильных шин в 2024-2026 годах в Муниципальном учреждении «Управление главного смотрителя» города Липецка

В бюджете города Липецка на 2024 – 2025 годы в рамках Муниципальной программы города Липецка "Благоустройство территории города Липецка", Подпрограммы "Приведение территории города Липецка в соответствие с требованиями Правил благоустройства территорий города Липецка" на сбор и вывоз изношенных шин на 2024 год предусмотрено 1000,0 тыс. руб. и 8019,7 тыс. руб. на 2025 год, исполнение которых составило 100 %.
В соответствии с актами о приемке оказанных услуг и весовыми талонами, в 2024-2025 годах с территории города вывезено 2409,78 тонн изношенных шин.
В ходе проверки установлены отдельные недостатки при приемке оказанных услуг и учете принятых отходов у исполнителя контракта, которые не обеспечивают полноту, непрерывность и достоверность учета принятых и утилизированных отходов.
Для исключения вероятности завышения оказанных услуг по сбору использованных шин  с территории города Липецка,  МУ «Управление главного смотрителя» г. Липецка дана рекомендация о формировании заявки для Исполнителя с учетом оценочного веса отходов или  количества шин по каждому адресу, а также о ведении весового учета для подтверждения исполнения обязательств, и о внесении изменений в условия действующего контракта.

2. Проверка эффективности использования средств субсидии на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях МКД г. Липецка в 2024                                 и 2025 годах в Департаменте развития территорий администрации города Липецка

В соответствии с Решением о бюджете в 2024-2025 годах предоставлялись субсидии на возмещение части затрат, связанных с установкой шлагбаумов на придомовых территориях многоквартирных домов города Липецка. Общий объем денежных средств на предоставление вышеуказанных субсидий утвержден  в 2024 году в сумме 3600 тыс. руб., в 2025 году – 4800 тыс. руб., а фактические расходы .
В 2024 году фактические расходы бюджета на установку 12 шлагбаумов по 9 адресам составили 3358 тыс. рублей. В 2025 году фактические расходы бюджета на установку 17 шлагбаумов по 11 адресам составили 4733,0 тыс. рублей.
Возмещение затрат осуществлялось в соответствии с  Порядком, ежегодно утверждаемым Постановлением администрации города Липецка.
При проведении проверки установлены отдельные нарушения и недостатки при формировании стоимости установки шлагбаумов.
По результатам проверки руководителю направлено представление  об устранении выявленных недостатков.

3. Проверка законности и эффективности использования бюджетных средств, выделенных на мероприятие «Снос расселенных аварийных домов города Липецка» в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка»


Провека проводилась  в департаменте жилищно - коммунального развития администрации г. Липецка и в муниципальном учреждении «Управление капитального ремонта» г. Липецка.
Снос расселенных аварийных домов проводится для включения в хозяйственный оборот города освобожденных земельных участков.
В 2024 – 2025 годах на снос аварийных домов в бюджете города предусмотрено 38554,0 тыс. руб., фактически использовано 37659,3 тыс. руб. или 98 % от выделенных средств.
В 2026 году выделено 9509,3 тыс. руб., на момент проверки снос расселенных домов не проводился.
Всего за период 2024 – 2025 годов снесено 27 аварийных домов.
При проведении проверки установлено выполнение работ не в полном объеме по одному из адресов, которые выполнены подрядчиком по выданному представлению после окончания проверки.

4. Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных из бюджета города Липецка на капитальный ремонт МАУК «ДК «Рудничный»


На капитальный ремонт здания по адресу ул. Одоевского,10 в рамках мероприятий Федерального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры», регионального проекта «Семейные ценности и инфраструктура культуры (Липецкая область)» в рамках государственной программы субъекта Российской Федерации «Развитие культуры и туризма в Липецкой области» и муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» предоставлены субсидии на капитальный ремонт объектов недвижимости на общую сумму 28059,2 тыс. руб., которые использованы в полном объеме.
В рамках капитального ремонта выполнялись общестроительные, архитектурные, вентиляционные, электромонтажные работы, монтаж отопления, пожарной сигнализации, канализации, водопровода, мероприятия по обеспечению доступа инвалидов, вывоз мусора.
Нарушений при проведении проверки не установлено.

5. Проверка законности, эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство объекта «Детская площадка в Нижнем парке»  в рамках МП «Формирование современной городской среды города Липецка» в МКУ «Управление строительства города Липецка» и МАУК «Культурные пространства Липецка».


В соответствии с решением о бюджете города Липецка на 2025 год на выполненные работ по благоустройству объекта  «Детская площадка в Нижнем парке» выделено 30980,0 тыс. руб., итоговая стоимость объекта составила 30978,9 тыс. рублей.
Объект принят и передан департаменту культуры и туризма 18.12.2025 года, а затем  передан на баланс МАУК «Культурные пространства Липецка».
В ходе проверки установлены отдельные недостатки по качеству   установленного детского игрового оборудования и пробелы в Правилах благоустройства города Липецка в части приемки детских игровых  площадок.
По результатам проверки начальнику МКУ «Управление строительства города Липецка» направлено представление об устранении выявленных недостатков по качеству установленного оборудования детской площадки и направлена информация в администрацию города Липецка и Липецкий городской Совет депутатов.

6. Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на финансирование мероприятий по повышению эффективности управления многоквартирными домами в рамках МП «Развитие жилищно-коммунального                     хозяйства  г. Липецка» за 2024-2025 годы

В 2024-2025 годах департамент ЖКХ и подведомственное учреждение МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка являлись соисполнителями мероприятия  «Повышение эффективности управления многоквартирными жилыми домами города Липецка» МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка».
Объем финансирования мероприятий в проверяемом периоде составил 26671,2 тыс. руб., фактическое исполнение 21021,0 тыс. руб. или 89 %.
В ходе исполнения программы проводились  мероприятия по ремонту муниципального жилищного фонда для повторного заселения, обследование конструктивных элементов непригодных для проживания жилых домов, составление формы федерального статистического наблюдения №1  жилфонд «Сведения о жилищном фонде», мероприятие по приспособлению жилых помещений с учетом потребности инвалидов, проведение работы по заключению в установленном порядке договоров на начисление, сбор платежей, перечисление их в бюджет города Липецка, ведение работы с дебиторами по взысканию задолженности за наем жилого помещения и учету средств, поступающих от нанимателей жилых помещений муниципального жилищного фонда города Липецка.
Эффективность реализации МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства города Липецка» за 2024 год оценивается как умеренная.
В ходе проверки установлены отдельные недостатки по приемке выполненных работ и формирования муниципальной программы.
По результатам проверки направлены представления об устранении недостатков и замечаний.

7. Проверка эффективности и целевого использования субсидий, выделенных в 2025-2026 годах на муниципальное задание и иные цели, а также доходов от внебюджетной деятельности МУ «Липецкий историко-культурный музей»

Основными целями деятельности музея являются  сохранение, изучение и популяризация народной традиционной культуры, материального и нематериального культурного наследия города Липецка и Липецкого края, поддержка любительского художественного творчества и инициативы, основанной на развитии художественных промыслов России.
Доходы учреждения в 2025 году составили 29 096,1 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных ассигнований  – 24 453,4 тыс. руб. или 84,1% от общей суммы доходов и доходы от осуществления приносящей доход деятельности – 4 642,7 тыс. руб. или 16%.
За 1 квартал 2026 года доходы составили 8 613,1 тыс. руб., расходы составили 6 020,3 тыс. руб., в том числе за счет бюджетных средств 87,3%, собственных средств 12,7%.
Показатели качества и объема работ, доведенные муниципальным заданием на 2025 год, выполнены в полном объеме.
В 2025 году МУ «ЛИКМ» помимо субсидий на выполнение муниципального задания департаментом культуры и туризма администрации города Липецка, на основании соглашений выделялись субсидии на иные цели.
На капитальный ремонт выделено 2289,8 тыс.руб., из них:
-  1691,2 тыс.руб. на капитальный ремонт кровли здания МУ «ЛИКМ» по адресу: г.Липецк, ул. Космонавтов, д.2;
- 598,7 тыс.руб. на выполнение работ по объекту «Капитальный ремонт помещения и входной группы МУ «ЛИКМ» по адресу: г.Липецк, ул. Советская, д.4, пом. 24». 
Контрольным обмером и визуальным осмотром качества ремонтных работ нарушений не установлено.
В ходе проверки установлены отдельные нарушения нормативных документов по бухгалтерскому учету музейного фонда.
По результатам контрольного мероприятия директору учреждения  направлено представление об устранении недостатков и нарушений.

8. Проверка в МУ «Липецкий драматический театр» по вопросу эффективности  и целевого использования средств,  выделенных из бюджета города Липецка на оснащение муниципального театра в 2025 году.

В рамках реализации муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в городе Липецке» в 2025 году на оснащение муниципального театра предоставлена субсидия в сумме 19,8 млн. руб., в том числе по источникам финансирования: 17,9 млн. руб. - федеральный бюджет,  1,1 млн. руб. - областной бюджет, 0,8 млн. руб.- городской бюджет.
Ожидаемые конечные результаты предоставления субсидии - повышение качества предоставления услуг учреждениями культуры, улучшение состояния материально-технической базы учреждений культуры.
Денежные средства использованы в полном объеме по целевому назначению на приобретение звукового и светового оборудования.

9. Проверка по вопросу эффективности и целевого использования средств, выделенных на строительство двух новых корпусов в МАУ ДЗОЛ «Солнечный» в 2025 году и текущем периоде 2026 года.

        В рамках муниципальной программы «Развитие образования города Липецка» в 2025 году для возведения некапитальных объектов в МАУ ДЗОЛ «Солнечный» учреждению предоставлены субсидии в сумме 104,1 млн. руб. для создания современной инфраструктуры для отдыха детей и их оздоровления путем возведения некапитальных строений, сооружений (быстровозводимых конструкций) для организации отдыха детей и их оздоровления.
Денежные средства использованы в полном объеме, в том числе: 103,5 млн. руб. возведение некапитальных строений, сооружений– спальный корпус А, спальный корпус Б и 0,6 млн. руб. осуществление строительного контроля.   
Контрольным обмером объёмов работ установлено соответствие количества фактически выполненных объемов работ количеству, указанному в актах выполненных работ. Визуальным осмотром качества выполненных работ недостатков не установлено.
  
10.  Проверка эффективности и целевого использования средств целевых субсидий, предоставленных МБУ «Управление благоустройства г. Липецка» на оплату услуг наемной техники в 2024 г., 2025 г. и текущем периоде 2026 года.

На 01.01.2026 г. на балансе Учреждения числятся 146 единиц специальной техники, из которой 103 единицы используются для механизированной уборки улиц города Липецка в зимнее время в рамках выполнения муниципального задания.
Кроме того, для уборки улиц города в зимний период Учреждением привлекается техника сторонних организаций, путем заключения контрактов на оказание услуг по механизированной уборке с перечнем улиц города. Финансирование расходов на оплату услуг наемной техники осуществлялось за счет субсидии на иные цели.
На 2024 г. Учреждению предоставлена субсидия на оплату услуг наемной техники в размере 124,8 млн. руб., освоено 99,4 млн. руб. или 79,6 %. На 2025 г. предоставлена субсидия в размере 35,3 млн. руб., освоено 10,3 млн. руб. или 29,2 %. На 2026 г. Учреждению предоставлена субсидия в размере 92,0 млн. рублей. На момент окончания проверки оплата за выполненные работы не производилась.
В связи с отсутствием обильных снегопадов в зимний период с декабря 2024 г. по февраль 2025 г. наемная техника привлекалась по необходимости, что позволило существенно сэкономить бюджетные средства.
Неиспользованный остаток средств субсидии в размере 25,0 млн. руб. возвращен в бюджет.
В период проверки выборочно произведена проверка объемов работ, оплаченных Исполнителям услуг с объемами работ по данным системы AutoGRAPH-ГЛОНАСС/GPS в ходе которого расхождений по объемам не установлено. 
В ходе проверки установлены отдельные несоответствия исполняемых работ в части выполнения муниципального задания и выполнения работ за счет субсидии на иные цели, действующим нормативным документам.

11.  Проверка финансово-хозяйственной деятельности МУ «Управление капитального ремонта» г. Липецка за 2024, 2025 годы и текущий период 2026 года. 

Учреждение создано в целях оказания муниципальных услуг, выполнения работ и исполнения муниципальных функций в целях обеспечения реализации полномочий органов местного самоуправления по исполнению функций заказчика, технического надзора по капремонту, реконструкции и строительству объектов жилфонда, объектов внешнего благоустройства.
Расходы на содержание учреждения в 2024 году составили 22432,4 тыс. руб., в 2025 году 25940,7 тыс. руб., в 1 квартале 2026 года 5276,8 тыс. рублей.
Основными расходными статьями являются заработная плата и начисления на выплаты по оплате труда, которые в структуре расходов составляют около 86 %. 
Нарушений, повлекших необоснованное расходование бюджетных средств в ходе проверки не установлено.
Вместе с тем, учреждению, по результатам проверки направлено представление об устранений нарушений и недостатков в части бухгалтерского учета основных средств и командировочных расходов.

12.  Проверка эффективности и целевого использования средств, выделенных на закупку и монтаж оборудования для создания «умных» спортивных площадок в 2024-2025 годах и текущем периоде 2026 г. в Муниципальном бюджетном учреждении спортивный комплекс «Сокол»

Под «умными» спортивными площадками понимаются плоскостные спортивные сооружения, в том числе в виде универсальной спортивной площадки, и модульные спортивные сооружения комплектной поставки, в том числе универсальные модульные спортивные сооружения и модульные спортивные сооружения, направленные на поддержку движения по развитию инновационных видов спорта, сочетающих цифровые технологии и физическую активность, не являющиеся объектами капитального строительства, на которых реализовано методическое сопровождение проведения самостоятельных занятий физической культурой и спортом по рекомендуемым программам.
Финансирование создания «умной» площадки проводилось из бюджетов трех уровней в рамках государственной программы РФ «Развитие физической культуры и спорта» (Федеральный проект «Бизнес-спринт (Я выбираю спорт)»), государственной программы Липецкой области «Развитие физической культуры и спорта Липецкой области» и муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Липецке».
В 2024 году в бюджете города Липецка предусмотрены ассигнования на создание «умной» спортивной площадки в размере 105,4 млн. руб., в 2026 году 34,3 млн. руб., освоение составило 100%.
Модули смонтированной «умной» площадки соответствуют перечню спортивно-технологического оборудования для создания «умной» спортивной площадки (комплект № 4 «Модульное спортивное сооружение»), утвержденному Приказом Министерства спорта РФ №107.
В ходе проверки установлены отдельные недостатки при производстве и приемке выполненных работ по объекту, которые устранены подрядчиком в рамках гарантийных обязательств.
[bookmark: _GoBack]Кроме того, представлением по результатам проверки предложено устранить недостатки в части учета основных средств.


